Per organitzar el projecte amb el mètode Scrum, definirem la planificació inicial i els objectius dels rols de Pablo (encarregat de la web), Rubén (redactor) i Paula (investigadora). El mètode Scrum s’organitza en sprints (normalment d’una a dues setmanes), amb objectius clars a curt termini que es revisen i ajusten periòdicament.
## 1. Objectiu general del projecte

Crear una pàgina web informativa i de qualitat sobre un tema específic (podria ser història dels telers, cultura tèxtil o algun altre tema similar), amb contingut ben investigat i estructurat per atraure i informar als visitants.
## 2. Objectius per rol

    Pablo (encarregat web):
        Desenvolupar i dissenyar una web funcional i atractiva.
        Assegurar una navegació intuïtiva i adaptable a dispositius mòbils.
        Optimitzar el SEO (Search Engine Optimization) per a la web.

    Rubén (redactor):
        Crear continguts atractius, clars i informatius per a la web.
        Estructurar el contingut segons les paraules clau i l’estratègia SEO.
        Adaptar l’estil del text al públic objectiu de la web.

    Paula (investigadora):
        Realitzar una investigació exhaustiva sobre el tema.
        Proporcionar fonts fiables i documentació per als articles.
        Col·laborar amb Rubén per assegurar l'exactitud i la profunditat del contingut.

# Sprint inicial (Primera setmana)
A la primera fase, es defineixen les tasques inicials per a cada rol i els objectius del primer sprint.
Objectius del Sprint 1

    Definir l’estructura bàsica de la web i les seccions de contingut.
    Realitzar una investigació preliminar per obtenir una visió general del tema.
    Esbossar els primers continguts per a la pàgina principal i seccions clau.

Tasques per rol

    Pablo (encarregat web)
        Crear l'estructura base del lloc web (per exemple, utilitzant MarkDown).
        Configurar les seccions inicials (pàgina principal, categories, seccions de contacte).
        Definir el disseny visual inicial (colors, tipografia, disposició).

    Rubén (redactor)
        Encarregat de dirigir els sprints de scrum per al correcte funcionament del treball.

    Paula (investigadora)
        Recopilar fonts i documentació bàsica sobre el tema.
        Elaborar un esquema amb els temes principals i subtemes que es tractaran a la web.
        Compartir amb Rubén les dades més rellevants per començar a escriure el contingut.

# Sprint 2 (Segona setmana)

En aquesta fase es revisen i milloren els primers elements creats, i es continua amb el desenvolupament i redacció de contingut.
Objectius del Sprint 2

    Publicar les primeres pàgines amb contingut inicial.
    Optimitzar la pàgina principal amb millores en disseny.
    Ampliar la investigació per a futures seccions i articles.

Tasques per rol

    Pablo (encarregat web)
        Provar la navegació del lloc en diferents dispositius per assegurar la responsivitat.
        Crear una estructura per als futurs articles, amb elements visuals (com imatges o icones) per enriquir el contingut.

    Rubén (redactor)
        Revisar i polir els primers articles amb un llenguatge més clar i optimitzat.
        Preparar nous continguts en base a les fonts que Paula ha compartit.
        Enviar els articles a Pablo perquè els pugui revisar i pujar al web.

    Paula (investigadora)
        Continuar amb la investigació en profunditat de temes secundaris o específics.
        Compartir les troballes amb Rubén perquè aquest ampliï o modifiqui els textos.
        Cercar imatges o recursos visuals amb llicència per utilitzar al web (si és necessari).

### 5. Revisions i reunions de Scrum

    Daily Stand-up (breu reunió diària): Cada membre de l’equip comenta el seu progrés, els obstacles i els objectius per a la jornada.
    Sprint Review (revisió al final del sprint): Revisió de les tasques completades en l’sprint. Es discuteixen els resultats, es revisa el treball publicat, i es defineixen les tasques per al següent sprint.
    Sprint Retrospective: Revisió del procés de treball, amb un enfocament en la millora contínua de l’equip i la col·laboració entre els rols.

# 6. Següents sprints

En funció dels resultats dels primers dos sprints, l’equip pot continuar creant més contingut, millorant el disseny, ajustant el SEO, i ampliant la investigació. La coordinació entre Pablo, Rubén i Paula serà fonamental per adaptar les tasques i objectius als requeriments i les noves oportunitats del projecte.

Aquest pla inicial amb Scrum permet estructurar les fases de desenvolupament i assegura la col·laboració constant entre els rols, fent més eficient el procés d’assolir els objectius del projecte.