Per organitzar el projecte amb el mètode Scrum, definirem la planificació inicial i els objectius dels rols de Pablo (encarregat de la web), Rubén (redactor) i Paula (investigadora). El mètode Scrum s’organitza en sprints (normalment d’una a dues setmanes), amb objectius clars a curt termini que es revisen i ajusten periòdicament.
## 1. Objectiu general del projecte

Crear una pàgina web informativa i de qualitat sobre un tema específic (podria ser història dels telers, cultura tèxtil o algun altre tema similar), amb contingut ben investigat i estructurat per atraure i informar als visitants.
## 2. Objectius per rol

    Pablo (encarregat web):
        Desenvolupar i dissenyar una web funcional i atractiva.
        Assegurar una navegació intuïtiva i adaptable a dispositius mòbils.
        Optimitzar el SEO (Search Engine Optimization) per a la web.

    Rubén (redactor):
        Crear continguts atractius, clars i informatius per a la web.
        Estructurar el contingut segons les paraules clau i l’estratègia SEO.
        Adaptar l’estil del text al públic objectiu de la web.

    Paula (investigadora):
        Realitzar una investigació exhaustiva sobre el tema.
        Proporcionar fonts fiables i documentació per als articles.
        Col·laborar amb Rubén per assegurar l'exactitud i la profunditat del contingut.

## 3. Sprint inicial (Primera setmana)
A la primera fase, es defineixen les tasques inicials per a cada rol i els objectius del primer sprint.
### Objectius del Sprint 1

    Definir l’estructura bàsica de la web i les seccions de contingut.
    Realitzar una investigació preliminar per obtenir una visió general del tema.
    Esbossar els primers continguts per a la pàgina principal i seccions clau.

Tasques per rol

    Pablo (encarregat web)
        Crear l'estructura base del lloc web (per exemple, utilitzant MarkDown).
        Configurar les seccions inicials (pàgina principal, categories, seccions de contacte).
        Definir el disseny visual inicial (colors, tipografia, disposició).

    Rubén (redactor)
        Encarregat de dirigir els sprints de scrum per al correcte funcionament del treball.

    Paula (investigadora)
        Recopilar fonts i documentació bàsica sobre el tema.
        Elaborar un esquema amb els temes principals i subtemes que es tractaran a la web.
        Compartir amb Rubén les dades més rellevants per començar a escriure el contingut.